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第一部分 部门概况

1、 部门职责
1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 
　2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 
　3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 
　4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 
　5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 
　6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 
　7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 
　8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 
9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 
　10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；  
11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 
12、在乡党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。 

[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
壤塘县石里乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入壤塘县石里乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. [bookmark: _Toc15378449][bookmark: _Toc15377433][bookmark: _Toc15306276][bookmark: _Toc15377202]石里乡人民政府
2. 石里乡党委
3. 石里乡人大
4. 石里乡便民服务中心
5. 石里乡财政所



[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分 2022年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2669.95万元。与2021年相比，收入总计各增加341.07万元，增长14.65%。主要变动原因项目增多。
2022年度支出总计3074.79万元。与2021年相比，支出总计各增加443.29万元，增长16.8%。主要变动原因项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2022年收入合计2669.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2669.95万元，占100%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2022年本年支出合计3074.79万元，其中：基本支出873.46万元，占28%；项目支出2201.33万元，占72%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2669.95万元。与2021年相比，收入总计各增加341.07万元，增长14.65%。主要变动原因项目增多。
2022年度支出总计3074.79万元。与2021年相比，支出总计各增加443.29万元，增长16.8%。主要变动原因项目增多。
（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3074.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.28万元，增长16.85%。主要变动原因本年度项目增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2669.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.27万元，占19%；社会保障和就业支出109.23万元，占4.1%；卫生健康支出38.85万元，占1.5%；住房保障支出56.13万元，占2.1%。国防支出5万元，占0.018%；节能环保支出5万元，占0.018%；农林水支出2337.12万元，占87.53%；交通运输支出11万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出4.2万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2022年一般公共预算支出决算数为3074.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201:支出决算为508.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2010101-行政运行支出17.7万元，2010104-人大会议支出9.23万元，2010301-行政运行支出355.23万元，2010302-一般行政管理事务支出30.93万元，2010699-其他政其他财政事务支出0.7万元，2010650-事业运行支出27.31万元，2012999-其他群众团体事务支出2万元，2013101-行政运行支出65.15万元，
2. 国防（类）203: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2030607-民兵支出5万元。
3.节能环保（类）211: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2110402-农村环境保护支出5万元。
。
4.社会保障和就业（类）208: 支出决算为109.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2080208-基层政权建设和社区治理支出21.85万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.24万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.13万元。
5.卫生健康（类）201: 支出决算为38.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2100409-重大公共卫生服务支出2万元，2101101-行政单位医疗支出17.49万元，2101102-事业单位医疗支出11.47万元，2101103-公务员医疗补助支出5.4万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.49万元。
6.农林水（类）213:支出决算为2337.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2130199-其他农业农村支出0.24万元，2130104-事业运行支出227.71万元，2130108-病虫害控制支出0.96万元，2130234-农林业草原防灾减灾2万元，2130299-其他林业和草原支出13.57万元，2130314-防汛支出2万元，2130504-农村基础设施建设支出861.7万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出133.73万元，2130707-农村综合改革示范试点补助支出44.8万元，2130505-生产发展支出970.94万元，2130599-其他扶贫支出79.46万元。
7.交通运输（类）214：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2140110-公路和运输安全1万元,140199-其他公路水路运输支出10万元。
8.住房保障（类）221：支出决算为56.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2210201-住房公积金支出56.13万元。
9.灾害防治及应急管理（类）224：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2240108-应急救援支出1万元，2240601-地质灾害防治支出1.2万元，2249999-其他灾害防治及应急管理支出2万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）




[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2022年一般公共预算财政拨款基本支出873.46万元，其中：
人员经费804.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成预算100%，较上年增加-23.09万元，减少69.7%。

[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-23.9万元，增长-69.7%。主要原因下村上县工作开展减少。
其中：公务用车购置支出0万元。2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出9.94万元。主要用于上县下村等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 [bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2022年，石里乡人民政府机关运行经费支出40.86万元，比2021年增加40.86万元，增长100%。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2022年，石里乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设，购买办公用品，监理设计服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
2022年12月31日，石里乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆;其他用车主要是用于垃圾倾倒及保障日常下村上县的工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
[bookmark: _Toc15377226]（四）预算绩效管理情况  
1、项目绩效目标完成情况。  
本部门在2022年度部门决算中反映“二戈武村基础设施提升建设项目”“石里乡村寨基础设施建设项目”“下大石沟村基础设施建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。  
（1）二戈武村基础设施提升建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目实施后，显著改善了农牧民生产生活条件，提升了生活品质，经济效益与社会效益均十分显著。该项目是一项利村、利民、利社会的系统性工程、民生工程与德政工程。  
（2）石里乡村寨基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目实施后，推动了石里乡基础设施及公共服务配套设施的持续完善，极大便利了农牧民生产生活，促进了民族团结与社会发展。  
（3）下大石沟村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目实施后，显著改善了农牧民生产生活条件，提升了生活品质，经济效益与社会效益均十分显著。  
（4）中大石沟村排水沟挡墙建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目实施后，显著改善了农牧民生产生活条件，提升了生活品质，经济效益与社会效益均十分显著。该项目是一项利村、利民、利社会的系统性工程、民生工程与德政工程。  
（5）石里乡中大石沟村乡村旅游配套设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目实施后，推动了石里乡基础设施及公共服务配套设施的持续完善，极大便利了农牧民生产生活，促进了民族团结与社会发展。

项目绩效目标完成情况表(一）
	（2022年度）

	项目名称
	二戈武村基础设施提升建设项目
	项目负责人及电话
	刘强

	主管部门
	壤塘县科农局
	实施单位
	石里乡人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1487万
	148万
	10
	A
	10

	
	 其中：本年财政拨款
	148万
	148万
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	村道排水沟建设5公里，水泥硬化坝子300平方，垃圾转运站5个。猪场荒坡平整及堡坎。

	全部完成

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	排水沟
	20
	5
	100%
	20
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	质量指标
	工程质量合格率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	时效指标
	工程及时完成率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	成本指标
	工程建设造价低于当地平均标准的比例
	10
	100%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	年收益
	10
	≥20万元
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	社会效益
指标
	受益群众人数
	10
	≥100人
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	总分
	100
	
	100
	



项目绩效目标完成情况表(二）
	（2022年度）

	项目名称
	石里乡村寨基础设施建设项目

	项目负责人及电话
	

	主管部门
	壤塘县发改局
	实施单位
	石里乡人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	560万
	560万
	10
	A
	10

	
	 其中：本年财政拨款
	560万
	560万
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	[bookmark: _GoBack]上大石沟村修建消防蓄水池2个，解科沟道路硬化2公里、水泥硬化坝子800平方，桥2座。热拉堡坎1座，垃圾处理池2个，村道排水沟建设8公里等；下大石村二多拉寨维修入户路5公里；阿斗村修建一组入户路硬化1.5公里，俄尔寨、雨寨、中午寨水水管，1500米；水池排水管800米，中午寨泥石流引流渠300米。
	全部完成

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	建消防蓄水池
	20
	≥2座栋
	100%
	20
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	质量指标
	工程质量合格率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	时效指标
	工程及时完成率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	成本指标
	工程建设造价低于当地平均标准的比例
	10
	100%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	房屋风貌改造是否能改善带动当地旅游附加值增加
	10
	是
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	社会效益
指标
	受益群众人数
	10
	≥100人
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥20年
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	总分
	100
	
	100
	



项目绩效目标完成情况表(三）
	（2022年度）

	项目名称
	下大石沟村基础设施建设项目
	项目负责人及电话
	曾孝敬

	主管部门
	壤塘县科农局
	实施单位
	石里乡人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	84万
	84万
	10
	A
	10

	
	 其中：本年财政拨款
	84万
	84万
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	村道排水沟建设1200米、垃圾处理池5个、堡坎挡墙50米。

	全部完成

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	排水沟
	20
	1200
	100%
	20
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	质量指标
	工程质量合格率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	时效指标
	工程及时完成率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	成本指标
	工程建设造价低于当地平均标准的比例
	10
	100%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	年收益
	10
	≥30万元
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	社会效益
指标
	受益群众人数
	10
	≥100人
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	总分
	100
	
	100
	



项目绩效目标完成情况表(四）
	（2022年度）

	项目名称
	石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目

	项目负责人及电话
	曾孝敬

	主管部门
	壤塘县科农局
	实施单位
	石里乡人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	580万
	580万
	10
	A
	10

	
	 其中：本年财政拨款
	580万
	580万
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	改造提升围墙1970米、挡土墙704米、车行桥2座、人行桥1座、步路道555平方米、凉亭3座、仿树篱护栏593米、污水管850米、化粪池8座、集水坑50个、庄稼地大门15个、活动室大门1个，以及改造村活动室广场475平方。
	完成

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	围墙
	10
	1970米
	100%
	10
	无

	
	
	
	挡土墙
	10
	704米
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	质量指标
	车行桥
	10
	2座
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	时效指标
	工程及时完成率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	成本指标
	工程建设造价低于当地平均标准的比例
	10
	100%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	增收
	10
	≥25万元
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	社会效益
指标
	特色产业带动增加人口就业人数
	10
	≥5人
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	总分
	100
	
	100
	



项目绩效目标完成情况表(五）
	项目名称
	中大石沟村排水沟挡墙建设项目

	项目负责人及电话
	曾孝敬

	主管部门
	壤塘县科农局
	实施单位
	石里乡人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	80万
	80万
	10
	A
	10

	
	 其中：本年财政拨款
	80万
	80万
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	排水沟2公里，35米挡墙、垃圾池1个。

	全部完成

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	排水沟
	5
	≥2㎡
	100%
	5
	无

	
	
	
	挡墙
	5
	≥35㎡
	100%
	5
	无

	
	
	
	垃圾池
	10
	≥1
	100%
	10
	无

	
	
	质量指标
	工程质量合格率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	时效指标
	工程及时完成率
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	成本指标
	工程建设造价低于当地平均标准的比例
	10
	100%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	基础设施提升是否能改善带动旅游产业附加值增加
	10
	是
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	社会效益
指标
	受益群众人数
	10
	≥119人
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥20年
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	≥99%
	100%
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	无

	总分
	100
	
	100
	


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县石里乡人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
“中大石沟村排水沟挡墙建设项目”“石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目”“下大石沟村基础设施建设项目”“石里乡村寨基础设施建设项”“二戈武村基础设施提升建设项目”。5个项目绩效目标开展了绩效评价。《中大石沟村排水沟挡墙建设项目》《石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目》《下大石沟村基础设施建设项目》《石里乡村寨基础设施建设项》《二戈武村基础设施提升建设项目》见附件2。





[bookmark: _Toc15396614]石里乡村寨基础设施建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。本项目总投资560万元,资金来源为中央衔接资金560万元、各部门批复及资金管理办法等均符合相关规定。
（二）项目绩效目标。上大石沟村修建消防蓄水池2个，科沟道路硬化2公里、水泥硬化坝子800平方，桥2座。热拉寨水池一1座，垃圾处理池2个，村道排水沟建设8公里等；下大石村二多拉寨维修入户路5公里；阿斗村修建一组入户路硬化1.5公里，俄尔寨、雨寨、中午寨主水管1500米；水池排水管800米，中午寨泥石流引流渠300米。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本项目计划投资约560万元，实际批复560万元,中央衔接资金到位560万元，资金到位率为100%，到位及时性及配套资金筹措能力符合相关文件规定。
2、资金使用。本项目实际支出560万元，资金开支范围、标准均使用与项目建设过程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照国家会计制度、石里财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（2） 项目组织实施情况。
成立了由乡长张燕为组长，相关单位负责人为成员的《石里乡村寨基础设施建设项目领导小组》，领导小组分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。
本项目建设周期为 12 个月（含前期准备工作），从 2021年11月-2022年10月。具体安排如下：
1、2022 年 1 月底以前，完成项目的决策、立项审批、规划设计、 前期各项准备工作。
2、2022 年 2 月，完成施工队伍招标工作。
3、2022 年 3 月至 2022 年 9 月，建设工程实施。
4、2022 年 10 月底，竣工验收。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
项目实际投资560万元，项目计划目标上大石沟村修建消防蓄水池2个，科沟道路硬化2公里、水泥硬化坝子800平方，桥2座。热拉寨水池一1座，垃圾处理池2个，村道排水沟建设8公里等；下大石村二多拉寨维修入户路5公里；阿斗村修建一组入户路硬化1.5公里，俄尔寨、雨寨、中午寨主水管1500米；水池排水管800米，中午寨泥石流引流渠300米。目标任务已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
项目计划目标上大石沟村修建消防蓄水池2个，科沟道路硬化2公里、水泥硬化坝子800平方，桥2座。热拉寨水池一1座，垃圾处理池2个，村道排水沟建设8公里等；下大石村二多拉寨维修入户路5公里；阿斗村修建一组入户路硬化1.5公里，俄尔寨、雨寨、中午寨主水管1500米；水池排水管800米，中午寨泥石流引流渠300米。目标质量完成率≥99.99%。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，石里乡村寨基础设施建设项目实际完成进度率=100%。
四、项目效益情况
通过实施该项目建设，带动石里的基础设施和公共服务配套设施的不断完善，为农牧民生产生活带来极大方便，促进民族团结和社会发展。
同时该项目的实施将直接带动脱贫户增收，一是在项目实施过程中我们将协调有劳力的脱贫户积极参与到项目中去务工，增加务工收入。
该项目的实施将为农牧民生产生活带来极大方便，提升生活品质，其经济效益和社会效益都将十分显著。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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二戈武村基础设施提升建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（3） 项目资金申报及批复情况。本项目总投资148万元,资金来源为中央衔接资金148万元、各部门批复及资金管理办法等均符合相关规定。
（二）项目绩效目标。村道排水沟建设5公里，水泥硬化300平方，垃圾转运站5个。猪场荒坡平整及堡坎。生产性道路建3千米
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本项目计划投资约148万元，实际批复148万元,中央衔接资金到位148万元，资金到位率为100%，到位及时性及配套资金筹措能力符合相关文件规定。
2、资金使用。本项目实际支出148万元，资金开支范围、标准均使用与项目建设过程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照国家会计制度、石里财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（4） 项目组织实施情况。
成立了由乡长张燕为组长，相关单位负责人为成员的《二戈武村基础设施提升建设项目领导小组》，领导小组分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。
本项目建设周期为 12 个月（含前期准备工作），从 2021年11月-2022年10月。具体安排如下：
1、2022 年 1 月底以前，完成项目的决策、立项审批、规划设计、 前期各项准备工作。
2、2022 年 2 月，完成施工队伍招标工作。
3、2022 年 3 月至 2022 年 9 月，建设工程实施。
4、2022 年 10 月底，竣工验收。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
项目实际投资148万元，项目计划目标村道排水沟建设5公里，水泥硬化300平方，垃圾转运站5个。猪场荒坡平整及堡坎。生产性道路建3千米，目标任务已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
项目计划目标村道排水沟建设5公里，水泥硬化300平方，垃圾转运站5个。猪场荒坡平整及堡坎。生产性道路建3千米，目标质量完成率≥99.99%。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，二戈武村基础设施提升建设项目实际完成进度率=100%。
四、项目效益情况
通过实施该项目建设，带动石里的基础设施和公共服务配套设施的不断完善，为农牧民生产生活带来极大方便，促进民族团结和社会发展。
民生产生活带来极大方便，提升生活品质，其经济效益和社会效益都将十分显著。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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下大石沟村基础设施建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（5） 项目资金申报及批复情况。本项目总投资84万元,资金来源为中央衔接资金84万元、各部门批复及资金管理办法等均符合相关规定。
（2） 项目绩效目标。村道排水沟建设1200来、垃圾处理池5个、堡坎挡墙50米
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本项目计划投资约84到位率为100%，到位及时性及配套资金筹措能力符合相关文件规定。
2、资金使用。本项目实际支出84万元，资金开支范围、标准均使用与项目建设过程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照国家会计制度、石里财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（6） 项目组织实施情况。
成立了由乡长张燕为组长，相关单位负责人为成员的《下大石沟村基础设施建设项目领导小组》，领导小组分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。
本项目建设周期为 12 个月（含前期准备工作），从 2021年11月-2022年10月。具体安排如下：
1、2022 年 1 月底以前，完成项目的决策、立项审批、规划设计、 前期各项准备工作。
2、2022 年 2 月，完成施工队伍招标工作。
3、2022 年 3 月至 2022 年 9 月，建设工程实施。
4、2022 年 10 月底，竣工验收。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
项目实际投资84万元，项目计划目标村道排水沟建设1200米、垃圾处理池5个、堡坎挡墙50米，目标任务已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
项目计划目标村道排水沟建设1200米、垃圾处理池5个、堡坎挡墙50米，目标质量完成率≥99.99%。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，村道排水沟建设1200米、垃圾处理池5个、堡坎挡墙50米，实际完成进度率=100%。
四、项目效益情况
通过实施该项目建设，带动石里的基础设施和公共服务配套设施的不断完善，为农牧民生产生活带来极大方便，促进民族团结和社会发展。
该项目的实施将为农牧民生产生活带来极大方便，提升生活品质，其经济效益和社会效益都将十分显著。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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中大石沟村排水沟挡墙建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（7） 项目资金申报及批复情况。本项目总投资80万元,资金来源为中央衔接资金80万元、各部门批复及资金管理办法等均符合相关规定。
（二）项目绩效目标。排水沟2公里，35米挡墙、垃圾池1个。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本项目计划投资约80万元，实际批复80万元,中央衔接资金到位80万元，资金到位率为100%，到位及时性及配套资金筹措能力符合相关文件规定。
2、资金使用。本项目实际支出80万元，资金开支范围、标准均使用与项目建设过程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照国家会计制度、石里财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（8） 项目组织实施情况。
成立了由乡长张燕为组长，相关单位负责人为成员的《中大石沟村排水沟挡墙建设项目领导小组》，领导小组分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。
本项目建设周期为 12 个月（含前期准备工作），从 2021年11月-2022年10月。具体安排如下：
1、2022 年 1 月底以前，完成项目的决策、立项审批、规划设计、 前期各项准备工作。
2、2022 年 2 月，完成施工队伍招标工作。
3、2022 年 3 月至 2022 年 9 月，建设工程实施。
4、2022 年 10 月底，竣工验收。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
项目实际投资850万元，项目计划目标排水沟2公里，35米挡墙、垃圾池1个。目标任务已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
项目计划目标排水沟2公里，35米挡墙、垃圾池1个。
目标质量完成率≥99.99%。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，中大石沟村排水沟挡墙建设项目实际完成进度率=100%。
四、项目效益情况
通过实施该项目建设，带动石里的基础设施和公共服务配套设施的不断完善，为农牧民生产生活带来极大方便，促进民族团结和社会发展。
同时该项目的实施将直接带动脱贫户增收，一是在项目实施过程中我们将协调有劳力的脱贫户积极参与到项目中去务工，增加务工收入。
该项目的实施将为农牧民生产生活带来极大方便，提升生活品质，其经济效益和社会效益都将十分显著。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（9） 项目资金申报及批复情况。本项目总投资580万元,资金来源为中央衔接资金580万元、各部门批复及资金管理办法等均符合相关规定。
（二）项目绩效目标。改造提升围墙1970米、挡土墙704米、车行桥2座、人行桥1座、步路道555平方米、凉亭3座、仿树篱护栏593米、污水管850米、化粪池8座、集水坑50个、庄稼地大门15个、活动室大门1个，以及改造村活动室广场475平方。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本项目计划投资约580万元，实际批580万元,中央衔接资金到位580万元，资金到位率为100%，到位及时性及配套资金筹措能力符合相关文件规定。
2、资金使用。本项目实际支出580万元，资金开支范围、标准均使用与项目建设过程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照国家会计制度、石里财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（10） 项目组织实施情况。
成立了由乡长张燕为组长，相关单位负责人为成员的《石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目领导小组》，领导小组分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。
本项目建设周期为 12 个月（含前期准备工作），从 2021年11月-2022年10月。具体安排如下：
1、2022 年 1 月底以前，完成项目的决策、立项审批、规划设计、 前期各项准备工作。
2、2022 年 2 月，完成施工队伍招标工作。
3、2022 年 3 月至 2022 年 9 月，建设工程实施。
4、2022 年 10 月底，竣工验收。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
项目实际投资580万元，项目计划目标改造提升围墙1970米、挡土墙704米、车行桥2座、人行桥1座、步路道555平方米、凉亭3座、仿树篱护栏593米、污水管850米、化粪池8座、集水坑50个、庄稼地大门15个、活动室大门1个，以及改造村活动室广场475平方。目标任务已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
项目计划目标改造提升围墙1970米、挡土墙704米、车行桥2座、人行桥1座、步路道555平方米、凉亭3座、仿树篱护栏593米、污水管850米、化粪池8座、集水坑50个、庄稼地大门15个、活动室大门1个，以及改造村活动室广场475平方。目标质量完成率≥99.99%。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，石里乡中大石沟村乡村旅游配套设项目实际完成进度率=100%。
四、项目效益情况
通过实施该项目建设，带动石里的基础设施和公共服务配套设施的不断完善，为农牧民生产生活带来极大方便，促进民族团结和社会发展。
同时该项目的实施将直接带动脱贫户增收，一是在项目实施过程中我们将协调有劳力的脱贫户积极参与到项目中去务工，增加务工收入。
该项目的实施将为农牧民生产生活带来极大方便，提升生活品质，其经济效益和社会效益都将十分显著。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。
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年度收入总计
销售额	年度支出
100%
3074.79万元

年度支出	3074.79	

年度支出总计
销售额	年度收入2669.95万元

年度收入	2669.95	

年度收入合计
年度支出合计	
一般公共预算财政拨款收入	2669.94	年度收入	
一般公共预算财政拨款收入	1	

                                      年度支出                     单位：万元
年度支出  单位：万元	
基本支出	项目支出	873.46	2201.33	

财政拨款收入支出决算总体情况
2021年	
收入	支出	2328.88	2631.5	2022年	
收入	支出	2669.95	3074.79	
单位：万元



财政拨款支出决算总体情况
2021年	
支出	2631.5	2022年	
支出	3074.79	
单位：万元




一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	国防支出	节能环保支出	农林水支出	交通运输支出	灾害防治及应急管理支出	508.27	109.23	38.85	56.13	5	5	2337.12	11	4.2	


“三公”经费财政拨款支出	
因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待	0	9.94	0	
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